|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса и обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие жилищного строительства на территории

Таврического муниципального района»

Раздел 1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории

Таврического муниципального района»

| Наименование муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса и обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее – подпрограмма) | «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |  |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Таврического муниципального района в лице комитета по делам градостроительства, архитектуры и жилищно – коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района (далее – Комитет) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2026 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономкласса. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья, создание условий для расселения граждан из аварийного жилищного фонда и строительства многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда; - совершенствование инженерной, социальной и дорожной инфраструктур на территории строительных площадок объектов жилищного строительства; -создание опережающих предложений по предоставлению участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документов территориального планирования и документации по планировке и межеванию территорий. |
| Перечень основных мероприятий | - улучшение жилищных условий граждан - строительство объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономкласса -формирование документов территориального планирования |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 3 660 069,02 рублей, в том числе: - в 2020 году – 960 732,50 рублей; - в 2021 году – 316 863,00 рублей; - в 2022 году – 316 863,00 рублей; - в 2023 году – 1 095 176,52 рублей; - в 2024 году – 323 478,00 рублей; - в 2025 году – 323 478,00 рублей; - в 2026 году – 323 478,00 рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (2020 год – 2,85 %, 2021 год – 2,87%, 2022 год – 2,88%, 2023 год – 2,89 %, 2024 год – 2,89%, 2025 год – 2,90%, 2026 год – 2,90%.) - Годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию (2020 год – 5,20 тыс.кв.м., 2021 год – 5,30 тыс.кв.м., 2022 год – 5,40 тыс.кв.м., 2023 год – 5,50 тыс.кв.м., 2024 год – 5,60 тыс.кв.м., 2025 год – 5,70 тыс.кв.м., 2026 год – 5,80 тыс.кв.м.) - Количество поселений Таврического муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения (2020 год – 10 ед., 2021 год – 10 ед., 2022 год – 11ед., 2023 год – 11 ед., 2024 год – 11 ед., 2025 год – 11 ед., 2026 год – 11 ед.) |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития

Таврического муниципального района Омской области,

в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные

проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

По информации аккумулированной в Комитете  на территории Таврического муниципального района Омской области состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий более 72 молодые семьи, в т.ч. 8 многодетных. Основными факторами, сдерживающими использование молодыми семьями заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие средств для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки молодым семьям в соответствии с критериями и правилами, установленными мероприятием по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.

Для решения проблемы обеспеченности жильем молодых семей требуется организация взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.

В Таврическом муниципальном районе имеется большой спрос населения на строительство собственного индивидуального жилого дома. По состоянию на август 2019 года 79 семей, состоящие на учете в качестве нуждающихся в Администрации Таврического муниципального района Омской области,  имеют желание улучшить свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилья при условии получения государственной поддержки. В связи с этим в рамках мероприятия «Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья» подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также гражданам, признанным органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе актуальных для Таврического муниципального района Омской области.

С целью  улучшения жилищных условий граждан Таврического муниципального района Омской области необходимо строительство многоквартирных домов в целях формирования специализированного жилищного фонда. Мероприятие «Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда» направлено на повышение уровня доступности жилья, сохранение существующих и привлечение дополнительных трудовых ресурсов.

Необходимость реализации основного мероприятия Строительство объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономкласса»  обусловлена отсутствием земельных участков, пригодных для массового жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса, обустроенных инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Для решения указанных проблем и в целях стабилизации ситуации на рынке жилищного строительства необходим комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры и создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения путем массового строительства жилья экономкласса, обеспечивающих доступность приобретения жилья для основной части граждан и отвечающих современным стандартам энергоэффективности и экологичности. В связи с этим в рамках основного мероприятия  предусмотрено получение государственной поддержки в виде субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, а также строительства коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, развитие транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья экономкласса. Для решения указанных выше проблем необходимо использование

программно-целевого метода.

В Таврическом муниципальном районе  Омской области в настоящее время утверждена схема территориального планирования. В связи с изменениями законодательства и с истечением срока реализации большинства генеральных планов поселений, возникает необходимость внесение изменений в схему териториального планирования и разработки новых проектов генеральных планов поселений, учитывающих существующее положение и предлагающих перспективные решения проблем развития территорий.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является  улучшение жилищных условий граждан, обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономкласса.

Цель подпрограммы достигается посредством решения трех поставленных подпрограммой задач:

-  улучшение жилищных условий граждан (далее задача 1);

- совершенствование объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономкласса (далее задача 2);

-формирование документов территориального планирования (далее задача 3).

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020 – 2026 годов. Выделение отдельных этапов ее реализации не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан». В соответствии с данным основным мероприятием предусматривается:

1. обеспечение предоставления государственной поддержки молодым семьям, в том числе молодым семьям, имеющим одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполным молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, в соответствии с условиям, предусмотренными областной и федеральной подпрограммы. Кроме того, предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

2.  предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья.  Предусматривается предоставление гражданам социальной выплаты из средств местного бюджета в объеме не более 70 процентов расчетной стоимости строительства (реконструкции) индивидуальных жилых домов при условии оплаты гражданином части стоимости строительства (реконструкции) индивидуального жилья в размере не менее 30 процентов либо выполнение работ по строительству (реконструкции) собственными силами (при завершении строительства индивидуального жилого дома не более остатка сметной стоимости его строительства). Расчетная стоимость строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома определяется исходя из общей площади индивидуального жилого дома по норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (33 кв.м общей площади жилого помещения - для одиноких граждан, 42 кв.м – на семью из двух человек, по 18 кв.м – на каждого члена

семьи при семье из трех человек и более) и стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, определяемой ежегодно органом местного самоуправления Омской области в соответствующем муниципальном образовании Омской области, но не более средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Социальная выплата будет предоставляться органом местного самоуправления Омской области, принявшим решение об участии гражданина в подпрограмме, за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), в том числе за счет субсидий из областного бюджета. В качестве механизма доведения социальной выплаты до граждан будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома, которое выдается органом местного самоуправления.

3.«Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформирования жилищно – коммунального хозяйства».

4.  «Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда».

Механизм реализации мероприятия предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям Омской области на софинансирование расходов муниципальных образований Омской области на формирование муниципального специализированного жилищного фонда.

2. Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Строительство объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономкласса».  В соответствии с данным основным мероприятием предусматривается: строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономкласса и  строительство автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса.

3. Задаче 3 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Формирование документов территориального планирования». В соответствии с данным основным мероприятием предусматривается: подготовка документов территориального планирования, в том числе внесение изменений в такие документы и разработка на их основании документации по планировке территории.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан» планируется выполнение следующих мероприятий:

- Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:  количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья.

Значение целевого индикатора определяется как количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья в соответствующем году. При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Таврического муниципального района Омской области.

- Предоставление молодым семьям – участникам программы при  рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:  количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья.

Значение целевого индикатора определяется как количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья в соответствующем году. При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Таврического муниципального района Омской области.

- Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:  количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов.

Значение целевого индикатора определяется как количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов за отчетный год. При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Таврического муниципального района Омской области.

- Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформирования жилищно – коммунального хозяйства.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующие целевые индикаторы:

1.площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда.

Значение целевого индикатора определяется в тыс. кв.м как суммарная площадь аварийного жилищного фонда, ликвидированного в соответствующем году. При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Таврического муниципального района Омской области.

2. Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Значение целевого индикатора определяется как количество семей, переселенных в рамках государственной программы из аварийного жилищного фонда в соответствующем году. При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Таврического муниципального района Омской области.

5.Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:  количество жилых помещений в жилых домах муниципального специализированного жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам по договору найма специализированного жилого помещения.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Таврического муниципального района Омской области.

В рамках основного мероприятия «Строительство объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономкласса» планируется выполнение следующих  мероприятий: разработка ПСД комплексных проектов с целью строительства инженерных сетей на площадках комплексной малоэтажной застройки, строительство инженерных сетей на площадках комплексной малоэтажной застройки,  разработка новых проектов планировки нового микрорайона.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:  общая протяженность построенных инженерных сетей.

Значение определяется как протяженность вновь  построенных сетей газопровода, водопровода, канализации или тепловых сетей на площадках комплексной застройки Таврического муниципального района Омской области. При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Таврического муниципального района Омской области.

В рамках основного мероприятия «Формирование документов территориального планирования» планируется выполнение следующего  мероприятия:  внесение изменений в Схему территориального планирования.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: наличие схемы территориального планирования Таврического муниципального района Омской области. Значение определяется как количество утвержденной схемы территориального планирования Таврического муниципального района. При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Таврического муниципального района Омской области.

Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению № 6 «Структура муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса и обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020 – 2026гг» к муниципальной программе.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 3 660 069,02 рублей, в том числе:

- в 2020 году – 960 732,50 рублей;

- в 2021 году – 316 863,00 рублей;

- в 2022 году – 316 863,00 рублей;

- в 2023 году – 1 095 176,52 рублей;

- в 2024 году – 323 478,00 рублей;

- в 2025 году – 323 478,00 рублей;

- в 2026 году – 323 478,00 рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 6 «Структура муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса и обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020 – 2026гг» к муниципальной программе.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:

1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

Единица измерения – проценты.

Источник информации: органы местного самоуправления.

Рассчитывается по формуле:

О1 = (Чнп/ Чнн)*100%

где:

О1 - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;

Чнп – численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году;

Чнн – общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях на конец прошлого года.

2.Годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию.

Ожидаемый результат определяется в тыс. кв.м и рассчитывается по формуле:

О2= Аэ, где

О2 – значение показателя ожидаемого результата;

Аэ - объем введенного в эксплуатацию жилья экономкласса, за отчетный период, определяется по данным мониторинга, проводимого Комитетом Администрации Таврического муниципального района, а так же на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за соответствующий период.

3. Количество поселений Таврического муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения.

Ожидаемый результат определяется в единицах и рассчитывается по формуле:

О3= Н, где

О3 – значение показателя ожидаемого результата;

Н- количество поселений Таврического муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения, определяется по данным мониторинга, проводимого Комитетом Администрации Таврического муниципального района

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

Ответственными исполнителями за реализацию подпрограммы является Комитет  Администрации Таврического муниципального района Омской области.

По итогам отчетного финансового года Комитет Администрации Таврического муниципального района осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом по итогам отчетного финансового года Комитет Администрации Таврического муниципального района формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области от 01.04.2016 № 297 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.