|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса и обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА 3

«Модернизация и развитие автомобильных дорог»

Раздел 1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог»

| Наименование муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса и обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее – подпрограмма) | Модернизация и развитие автомобильных дорог |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | - |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Таврического муниципального района Омской области в лице комитета по делам градостроительства, архитектуры и жилищно – коммунального комплекса (далее – Комитет) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2026 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Таврического района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности населения |
| Перечень основных мероприятий | Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 21 969 981,40 рублей, в том числе: - в 2020 году – 4 962 572,30 рублей; - в 2021 году – 2 894 168,55 рублей; - в 2022 году – 2 894 168,55 рублей; - в 2023 году – 2 804 768,0 рублей; - в 2024 году – 2 804 768,0 рублей; - в 2025 году – 2 804 768,0 рублей; - в 2026 году – 2 804 768,0 рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (2020 год – 55,8 %, 2021 год – 55,7 %, 2022 год – 55,6 %, 2023 год – 55,5 %, 2024 год – 55,4 %, 2025 год – 55,3 %, 2026 год – 55,2 %) |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития

Таврического муниципального района Омской области,

в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные

проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Активизация пассажирских и грузовых перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения. При этом развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Таврического муниципального района Омской области.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве Таврического муниципального района Омской области являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, что приводит к снижению скорости автомобильного потока, значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды;

- наличие на территории муниципального района грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним;

- низкий уровень обустройства и ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

По указанным причинам значительная часть автомобильных дорог  создает угрозу безопасности перевозок.

В подпрограмме определен комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на решение задач развития экономики и социальной сферы при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования, развития, разработки мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.

Основные риски, связанные с решением указанных выше проблем, обусловлены недостаточным объемом финансирования дорожной отрасли, который не в состоянии восполнить нарастающий износ автомобильных дорог. Возникает проблема увеличивающегося несоответствия транспортно-эксплуатационного потенциала дорожной системы потребностям социально-экономического развития Таврического муниципального района.

В программе определен комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на решение задач развития экономики и социальной сферы в соответствии с законодательством.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является  обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Таврического муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством решения поставленной подпрограммой задачи:

- модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности населения (далее – задача 1).

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы планируется осуществить в течение 2020 – 2026 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задачи подпрограммы в ее составе реализуется основное мероприятие.

Задаче 1 соответствует основное мероприятие «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог». В соответствии с данным основным мероприятием предусматривается  строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, текущее содержание автомобильных дорог сезонного характера, разработка проектно – сметной документации и прохождение государственной экспертизы с целью дальнейшего строительства, реконструкции и капитального ремонта  автомобильных дорог.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов  их выполнения

В рамках  основного мероприятия «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог» с целью ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующие целевые  индикаторы:

- Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог.

Значение целевого индикатора определяется как протяженность в км. построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог за отчетный период. При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Таврического муниципального района.

- Количество разработанной проектной – документации с целью последующего капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения (без нарастающего итога).

Значение целевого индикатора определяется как количество разработанной проектной – документации с целью последующего капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения за отчетный период. При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Таврического муниципального района.

Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению № 6 «Структура муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса и обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020 – 2026 гг» к муниципальной программе.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы в целом и по источникам

финансирования

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 21 969 981,40 рублей, в том числе:

- в 2020 году – 4 962 572,30 рублей;

- в 2021 году – 2 894 168,55 рублей;

- в 2022 году – 2 894 168,55 рублей;

- в 2023 году – 2 804 768,0 рублей;

- в 2024 году – 2 804 768,0 рублей;

- в 2025 году – 2 804 768,0 рублей;

- в 2026 году – 2 804 768,0 рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 6 «Структура муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса и обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020 – 2026гг» к муниципальной программе.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы определен следующий ожидаемый результат: - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ожидаемый результат измеряется в % и рассчитывается по формуле:

О8=Дн/Дв*100, где

О8- значение показателя ожидаемого результата,

Дн- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям,

Дв- общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе данных официальной статистики Омскстата.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Ответственными исполнителями за реализацию подпрограммы является Комитет.

По итогам отчетного финансового года Комитет осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом по итогам отчетного финансового года Комитет по делам градостроительства, архитектуры и газификации Администрации Таврического муниципального района формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области от 01.04.2016 № 297 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.