|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Постановлению Администрации  Таврического муниципального района  от 24.05.2021 № 223 |

СВЕДЕНИЯ

о достижения ожидаемых

результатов реализации муниципальной программы

«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения

в Таврическом муниципальном районе Омской области»

на 1 января 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Годы реализации муниципальной программы (подпрограммы) | | | Причины недостижения ожидаемого результата муниципальной программы (подпрограммы |
| 2020 год | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области» | | | | | | |
| 1 | Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв.м. | 5,2 | 6,8 | +1,6 |  |
| 2 | Ожидаемый результат: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Таврического района | кв.м на 1 чел. | 25,7 | 25,51 | - 0,19 | Причина уменьшения планового и фактического показателя ввода в эксплуатацию жилья (уменьшение планового и фактического  ввода жилья связано с экономическим кризисом в стране, подорожанием строительных материалов и работ, значительное снижение активности населения в приобретении земельных участков) |
| 3 | Ожидаемый результат: Получение паспорта готовности к отопительному периоду Администрацией Таврического муниципального района Омской области до 15 ноября каждого отопительного периода | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Ожидаемый результат: Снижение социального риска | ед./1 тыс. населения | 0,005 | 0,007 | -0,002 |  |
| 5 | Ожидаемый результат: Количество перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам на территории Таврического муниципального района Омской области | тыс. человек | 126,0 | 91,16 | -34,84 | В результате распространения новой коронавирусной инфекции в Таврическом муниципальном районе наблюдалось уменьшение пассажиропотока с апреля по сентябрь 2020 года. |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района» | | | | | | |
| 1 | Ожидаемый результат: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2,85 | 4,61 | +1,76 |  |
| 2 | Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию | тыс. кв.м. | 5,2 | 6,8 | +1,6 |  |
| 3 | Ожидаемый результат: Количество поселений Таврического муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения | Ед. | 10 | 9 | -1 | Генеральный план Ленинского с.п. был разработан, но не утвержден по причине получения отказа в согласовании Министерства лесного хозяйства РФ. |
| Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района» | | | | | | |
| 1 | Ожидаемый результат: Доля многоквартирных домов, отремонтированных по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР МКД) к общему количеству многоквартирных домов, включенных в программу ФКР МКД | % | 14,8 | 1,5 | -13,3 | В связи с внесением изменений в региональную программу капитального ремонта на 2014-2046 годы, ремонт многоквартирных домов переноситься на более поздний срок. |
| 2 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом | % | 66,8 | 72,7 | +5,9 |  |
| 3 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения | % | 59,4 | 61,6 | +2,2 |  |
| 4 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением | % | 85,7 | 86,3 | +0,6 |  |
| 5 | Ожидаемый результат: Количество котельных, обеспеченных бесперебойными источниками электроснабжения | ед | 21 | 21 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие автомобильных дорог» | | | | | | |
| 1 | Ожидаемый результат: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 55,8 | 52,92 | +2,88 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» | | | | | | |
| 1 | Ожидаемый результат: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов | % | 0 | 0 | 0 |  |