|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к Постановлению Администрации  Таврического муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной

программы [<1>](#P167) (далее - МП)

**«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения**

**в Таврическом муниципальном районе Омской области»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

по целевым индикаторам реализации мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия МП в рамках ВЦП/ОМ (далее - целевой индикатор) | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<2>](#P168) | Объем финансирования мероприятия, рублей | | | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<3>](#P169) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<4>](#P170) | Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы ГП (далее - ПП)/ГП (процентов) <5> |
| Наименование | Единица измерения | Значение | |
| план | факт | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие** **«Улучшение жилищных условий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | **Индикатор**  Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья | семей | 6 | 2 | 0,33 | 1 061 827,20 | 0 | 1 061 827,20 | 0 | 1,00 | 0,33 | х |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **33,00** |
| **Основное мероприятие** «Формирование документов территориального планирования» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 7. Передача полномочий по внесению изменений в генеральный план сельского поселения, внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения, включая документацию для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в ЕГРН (Луговское с.п., Любомировское с.п., Неверовское с.п., Харламовское с.п.)недвижимости | **Индикатор**  Наличие схемы территориального планирования Таврического муниципального района Омской области | единиц | 1 | 1 | 1,00 | 1 753620,0 | 0 | 1 753620,0 | 0 | 1,00 | 1,00 | х |
|  | Мероприятие 8. Передача полномочий по корректировке проекта генерального плана сельского поселения Таврического муниципального района (Ленинское с.п.) | **Индикатор**  Наличие схемы территориального планирования Таврического муниципального района Омской области | единиц | 1 | 1 | 1,00 | 600 000,0 | 0 | 600 000,0 | 0 | 1,00 | 1,00 | х |
|  | Мероприятие 9. Внесение изменений в схему территориального планирования Таврического муниципального района Омской области | **Индикатор**  Наличие схемы территориального планирования Таврического муниципального района Омской области | единиц | 1 | 1 | 1,00 | 799 000,0 | 0 | 799 000,0 | 0 | 1,00 | 1,00 | х |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,00** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **66,5** |
| **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «**Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Таврического района в доле муниципального жилищного фонда | Индикатор  Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда Администрации Таврического муниципального района | кв.м. | 0 | 0 | 1,00 | 250 029,24 | 0 | 250 029,24 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 2. Осуществление части полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда | Индикатор Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда сельских поселений | кв.м. | 0 | 0 | 1,00 | 145 473,54 | 0 | 145 473,54 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
| **Основное мероприятие.** «Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 5. Передача части полномочий по организации водоснабжения в части актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории поселения | Индикатор. Количество схем водоснабжения в отношении которых в отчетном году проведена актуализация | Шт. | 11 | 1 | 0,09 | 20 299,63 | 0 | 20 299,63 | 0 | 1,00 | 0,09 | **х** |
|  | Мероприятие 10. Передача части полномочий по организации водоснабжения в части ремонта водопроводных сетей на территории сельских поселений, находящихся в муниципальной собственности Таврического района | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 0,28 | 0,283 | 1,00 | 908 480,00 | 0 | 908 480,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 13. Передача полномочий по организации водоснабжения в части устройство (монтаж) водопроводных колодцев на территории сельских поселений Таврического района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 0,28 | 0,283 | 1,00 | 764 968,00 | 0 | 764 968,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 15.Проверка сметной документации и формирование конъюнктурного анализа на приобретение и установку трубной продукции и оборудования водопровода к д. Сосновка Прииртышского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 0,28 | 0,283 | 1,00 | 5 700,0 | 0 | 5 700,0 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **77,25** |
| **Основное мероприятие. «Строительство, реконструкция и ремонт канализационных сетей и сооружений».** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4. Выполнение проектно - изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт трубопровода от насосного коллектора до котлована - испарителя вблизи с. Сосновского, Сосновское сельское поселение Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Количество разработанной проектно - сметной документации для дальнейшего строительства, реконструкции, ремонта канализационных сетей | Шт. | 1 | 1 | 1,00 | 590 000,0 | 0 | 590 000,0 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 5. Передача полномочий по организации водоотведения в части ремонта канализационной сети, расположенной на территории сельских поселений Таврического района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных канализационных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 0,6 | 0,553 | 0,92 | 148 500,0 | 0 | 148 500,0 | 0 | 1,00 | 0,92 | **х** |
|  | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг по водоотведению на территории Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Исполнение обязательств по предоставлению субсидии организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 175 000,0 | 0 | 175 000,0 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 7. Выполнение работ по ремонту канализационной сети в р.п. Таврическое по ул. Лермонтова, от КНС-1 ул. Лермонтова 24А до ул. Лермонтова 53 | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных канализационных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 0,6 | 0,553 | 0,92 | 1 390 716,87 | 0 | 1 390 716,87 | 0 | 1,00 | 0,92 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **96,0** |
| **Основное мероприятие.** «Строительство, реконструкция и ремонт тепловых сетей, котельных и их оборудования, строительство газовых сетей и приобретение газовых модулей» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 7. Возмещение затрат концессионера по финансированию мероприятий по капитальному ремонту объектов концессионного соглашения объектов теплоснабжения Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных тепловых сетей | Км. | 1,56 | 1,6 | 1,00 | 3 678 084,64 | 0 | 3 678 084,64 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 9. Финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно - энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Исполнение обязательств по предоставлению субсидии на погашение задолженности перед поставщиком топливно - энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения | % | 100 | 100 | 1,00 | 5 000 000,0 | 0 | 5 000 000,0 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 16. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения | Индикатор. Количество приобретённых, построенных, реконструируемых, отремонтированных котельных | Шт. | 1 | 1 | 1,00 | 219 966,00 | 0 | 219 966,00 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
|  | Мероприятие 17. Передача полномочий по организации газоснабжения в части проведения ремонта газораспределительных сетей | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей газораспределения (без нарастающего итога) | Км. | 0,006 | 0,006 | 1,00 | 72 620,00 | 0 | 72 620,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100** |
| **Основное мероприятие. «**Обеспечение социально – значимых объектов автономными (резервными) источниками электроснабжения. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2. Передача части полномочий по организации электроснабжения в части проведения ревизии и ремонта электроподстанций на территории сельских поселений, находящихся в муниципальной собственности Таврического района. | Индикатор. Количество трансформаторных подстанций на которых была проведена ревизия | Шт. | 1 | 1 | 1,00 | 599 490,00 | 0 | 599 490,00 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **94,65** |
| **Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие:** «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Текущее содержание дорог сезонного характера вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 2,94 | 4,332 | 1,0 | 1 739 497,31 | 0 | 858 520,79 | 0 | 0,49 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 2. Выполнение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 2,94 | 4,332 | 1,0 | 192 688,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **х** |
|  | Мероприятие 2.1. Выполнение работ по ремонту автодороги, автодорога к Рыбхозу, струйно - иньекционным методом | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 2,94 | 4,332 | 1,0 | 562 805,83 | 0 | 562 805,83 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 3. Строительство автомобильной дороги к КХ "Потапов В.М." с. Луговое Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 2,94 | 4,332 | 1,0 | 13 522 951,6 | 0 | 13 522 951,6 | 0 | 1,0 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 3.1. Выполнение авторского надзора по объекту «Строительство автомобильной дороги к КХ «Потапов В.М.» с. Луговое Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 2,94 | 4,332 | 1,0 | 50 000,0 | 0 | 50 000,0 | 0 | 1,0 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 3.2. Осуществление строительного контроля за ходом строительных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги к КХ «Потапов В.М.» с. Луговое Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 2,94 | 4,332 | 1,0 | 280 960,00 | 0 | 75 800,0 | 0 | 0,27 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 21. Выполнение работ по разработке проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) по строительству объекта "Автомобильные дороги микрорайона комплексной застройки "Ленинский" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 1-я очередь" | Индикатор. Количество разработанной проектной – документации с целью последующего капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения (без нарастающего итога). | Шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 624 909,28 | 0 | 2 624 211,76 | 0 | 0,99 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 22. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации, выполнение государственной экспертизы проектной документации по объекту "Автомобильные дороги микрорайона комплексной застройки "Ленинский" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 1-я очередь" | Индикатор. Количество разработанной проектной – документации с целью последующего капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения (без нарастающего итога). | Шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 192 992,41 | 0 | 161 820,38 | 0 | 0,84 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 23. Осуществление полномочий муниципального района, переданные поселениям в соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 2,94 | 4,332 | 1,0 | 920 623,00 | 0 | 920 623,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **88,9** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **88,9** |
| **Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «**Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Обеспечение населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом | % | 38,0 | 38,0 | 1,00 | 5 904 163,64 | 0 | 5 889 873,60 | 0 | 0,99 | 1,00 | **Х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам (5)** | | | | | | | | | | | | **87,51** |

**2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых**

**результатов реализации муниципальной программы**

**«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения**

**в Таврическом муниципальном районе Омской области»**

**за 2022 год:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) [<7>](#Par278) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв.м. | 5,4 | 6,2 | 1,00 |
| 22 | Ожидаемый результат: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Таврического района | кв.м на 1 чел. | 26,3 | 26,8 | 1,00 |
| 33 | Ожидаемый результат: Получение паспорта готовности к отопительному периоду Администрацией Таврического муниципального района Омской области до 15 ноября каждого отопительного периода | ед. | 1 | 1 | 1,00 |
| 44 | Ожидаемый результат: Снижение социального риска | ед./1 тыс. населения | 0,005 | 0,001 | 1,00 |
| 55 | Ожидаемый результат: Количество перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам на территории Таврического муниципального района Омской области | тыс. человек | 126,2 | 24,6 | 0,19 |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** [**<8>**](#Par279) | | | | | **83,8** |
| **Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2,88 | 2,8 | 0,97 |
| 22 | Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию | тыс. кв.м. | 5,4 | 6,2 | 1,00 |
| 33 | Ожидаемый результат: Количество поселений Таврического муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения | Ед. | 11 | 10 | 0,9 |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **95,6** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля многоквартирных домов, отремонтированных по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР МКД) к общему количеству многоквартирных домов, включенных в программу ФКР МКД | % | 12,8 | 1,5 | 0,117 |
| 22 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом | % | 67,3 | 73,1 | 1 |
| 33 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения | % | 60,2 | 62,2 | 1 |
| 44 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением | % | 86,3 | 86,5 | 1 |
| 55 | Ожидаемый результат: Количество котельных, обеспеченных бесперебойными источниками электроснабжения | Ед. | 23 | 21 | 1 (две котельные (станция Жатва и Таврический дом-интернат) исключены из списка ведомственности Таврического муниципального района Сибирским управлением Ростехнадзора,  в связи с переходом населения на индивидуальное газовое отопление. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **82,3** |
| **Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие автомобильных дорог»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 55,6 | 50,0 | 1 |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **100** |
| **Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов | % | 0 | 0 | 1,00 |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **100** |
| **Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм** [**<9>**](#Par280) | | | | | **94,47** |
| **Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы** [**<10>**](#Par281) | | | | | (83,8\*0,6)+(94,47\*0,4)=  **88,068** |

--------------------------------

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

<3> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

<4> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 = графа 7 / графа 12. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 7.

<5> - эффективность реализации:

ВЦП/ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в зависимости от структуры ВЦП/ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ВЦП/ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<6> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<7> - степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = 2 - (графа 5 / графа 4). В случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) больше или равно запланированному значению ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы), то значение степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимается равным 1.

<8> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<9> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<10> - итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, умноженного на 0,6, и суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм, умноженного на 0,4.