|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению Администрации  Таврического муниципального района  Омской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной

программы [<1>](#P167) (далее - МП)

**«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения**

**в Таврическом муниципальном районе Омской области»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

по целевым индикаторам реализации мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия МП в рамках ВЦП/ОМ (далее - целевой индикатор) | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<2>](#P168) | Объем финансирования мероприятия, рублей | | | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<3>](#P169) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<4>](#P170) | Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы ГП (далее - ПП)/ГП (процентов) <5> |
| Наименование | Единица измерения | Значение | |
| план | факт | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие** **«Улучшение жилищных условий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | **Индикатор**  Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья | семей | 2 | 2 | 1,00 | 969 053,40 | 0 | 969 053,40 | 0 | 1,00 | 1,00 | х |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
| **Основное мероприятие** «Формирование документов территориального планирования» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 12. Выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Таврического городского поселения Таврического муниципального района Омской области | **Индикатор**  Количество подготовленных проектов генеральных планов (в том числе проектов внесения изменений), включая документацию для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в ЕГРН | единиц | 1 | 1 | 1,00 | 400 000,00 | 0 | 400 000,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | х |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,00** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,00** |
| **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «**Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Таврического района в доле муниципального жилищного фонда | Индикатор  Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда Администрации Таврического муниципального района | кв.м. | 0 | 0 | 1,00 | 258 997,8 | 0 | 258 997,8 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 2. Осуществление части полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда | Индикатор Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда сельских поселений | кв.м. | 0 | 0 | 1,00 | 150 721,38 | 0 | 150 721,38 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
| **Основное мероприятие.** «Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 5. Передача части полномочий по организации водоснабжения в части актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории поселения | Индикатор. Количество схем водоснабжения в отношении которых в отчетном году проведена актуализация | Шт. | 11 | 11 | 1,00 | 184 206,33 | 0 | 184 206,33 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 9. Передача части полномочий по организации водоснабжения в части приобретения и (или) установки стандартной водоразборной колонки, колодца и полиэтиленовой трубы | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 3 | 2,7 | 0,9 | 298 894,00 | 0 | 298 894,00 | 0 | 1 | 0,9 | **х** |
|  | Мероприятие 10. Передача части полномочий по организации водоснабжения в части ремонта водопроводных сетей на территории сельских поселений, находящихся в муниципальной собственности Таврического района | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 3,0 | 2,7 | 0,9 | 460 740,00 | 0 | 460 740,00 | 0 | 1,00 | 0,9 | **х** |
|  | Мероприятие 13. Передача полномочий по организации водоснабжения в части устройство (монтаж) водопроводных колодцев на территории сельских поселений Таврического района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 3,0 | 2,7 | 0,9 | 189 760,00 | 0 | 189 760,00 | 0 | 1,00 | 0,9 | **х** |
|  | Мероприятие 16. Передача части полномочий по организации водоснабжения населения в части строительства водопроводных сетей по ул. Степная в д. Тихорецкое Таврического района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 3,0 | 2,7 | 0,9 | 500 000,0 | 0 | 500 000,0 | 0 | 1,00 | 0,9 | **х** |
|  | Мероприятие 17. Выполнение проектных работ для строительства водопроводных сетей в д. Лобково по ул. Садовая Таврического района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 3,0 | 2,7 | 0,9 | 20 000,00 | 0 | 20 000,0 | 0 | 1,00 | 0,9 | **х** |
|  | Мероприятие 18. Приобретение и монтаж трубной продукции водохозяйственного назначения для замены водопроводной сети по ул. Парковая, ул. 40 лет Победы, ул. Набережная в с. Прииртышье Таврического района Омской области | Исполнение обязательств по мероприятию "Приобретение и монтаж трубной продукции водохозяйственного назначения для замены водопроводной сети по ул. Парковая, ул. 40 лет Победы, ул. Набережная в с. Прииртышье Таврического района Омской области " | % | 100 | 100 | 1,0 | 1 239 046,63 | 0 | 1 239 046,63 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 19. Приобретение и монтаж трубной продукции водохозяйственного назначения для замены участка водопроводной сети по ул. Советская в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области | Исполнение обязательств по мероприятию "Приобретение трубной продукции для замены участка водопроводной сети в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области" | % | 100 | 100 | 1,0 | 600 000,00 | 0 | 600 000,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 20. Передача части полномочий по организации водоснабжения в части строительства водопроводных сетей на территории сельских поселений Таврического района | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 3,0 | 2,7 | 0,9 | 2 014 609,00 | 0 | 2 014 609,00 | 0 | 1,00 | 0,9 | **х** |
|  | Мероприятие 21. Строительство водопроводных сетей от с. Карповка в направлении д. Пальцевка Таврического района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 3,0 | 2,7 | 0,9 | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 0 | 1,00 | 0,9 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **93,0** |
| **Основное мероприятие. «Строительство, реконструкция и ремонт канализационных сетей и сооружений».** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 5. Передача полномочий по организации водоотведения в части ремонта канализационной сети, расположенной на территории сельских поселений Таврического района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных канализационных сетей (без нарастающего итога) | Км. | 0,02 | 0,02 | 1,00 | 97 236,0 | 0 | 97 236,0 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг по водоотведению на территории Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Исполнение обязательств по предоставлению субсидии организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 143 841,0 | 0 | 143 841,0 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
| **Основное мероприятие.** «Строительство, реконструкция и ремонт тепловых сетей, котельных и их оборудования, строительство газовых сетей и приобретение газовых модулей» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 7. Возмещение затрат концессионера по финансированию мероприятий по капитальному ремонту объектов концессионного соглашения объектов теплоснабжения Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных тепловых сетей | Км. | 1,8 | 1,979 | 1,00 | 3 814 069,28 | 0 | 3 814 069,28 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 7.1. Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием коммунальной услуги в сфере теплоснабжения на территории Таврического муниципального района Омской области, повлекшее образование дебиторской задолженности населения, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию | Индикатор. Снижение невозможной к взысканию дебиторской задолженности населения Таврического муниципального района Омской области за коммунальную услугу в сфере теплоснабжения | Руб. | 6 873 052,9 | 6 873 052,9 | 1,00 | 6 873 052,9 | 0 | 6 873 052,9 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 8. Передача части полномочий по организации теплоснабжения в части актуализации схем теплоснабжения на территории поселения | Индикатор. Количество схем теплоснабжения в отношении которых в отчетном году проведена актуализация | Шт. | 11 | 11 | 1,0 | 191 819,88 | 0 | 191 819,88 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
|  | Мероприятие 9. Финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно - энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Исполнение обязательств по предоставлению субсидии на погашение задолженности перед поставщиком топливно - энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения | % | 100 | 100 | 1,00 | 16 704 429,97 | 0 | 16 704 429,97 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 13. Ремонт тепловых сетей на территории Таврического городского поселения, включая приобретение теплового оборудования, изделий и материалов | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных тепловых сетей | Км. | 1,8 | 1,979 | 1,0 | 1 897 460,0 | 0 | 1 897 460,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
|  | Мероприятие 18. Приобретение и установка блочно-модульной газовой котельной мощностью 1,6 мВт в с. Неверовка Таврического муниципального района Омской области | Количество приобретенных, построенных, реконструируемых, отремонтированных котельных | Шт. | 1 | 1 | 1,0 | 13 761 085,70 | 0 | 13 761 085,70 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
|  | Мероприятие 19. Приобретение трубной продукции для замены участка тепловой сети в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области | Исполнение обязательств по мероприятию «Приобретение трубной продукции для замены участка тепловой сети в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области» | % | 100 | 100 | 1,0 | 2 147 914,60 | 0 | 2 147 914,60 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
|  | Мероприятие 20. Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения для центральной котельной, расположенной по адресу: Омская область, р.п. Таврическое, ул. Автомобилистов д.11 а (деаэратор атмосферный ДА-25/15) | Исполнение обязательств по мероприятию "Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения для центральной котельной, расположенной по адресу: Омская область, р.п. Таврическое, ул. Автомобилистов д.11 а (деаэратор атмосферный ДА-25/15)" | % | 100 | 100 | 1,0 | 1 693 500,00 | 0 | 1 388 670,0 | 0 | 0,82 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **98,25** |
| **Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие:** «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Текущее содержание дорог сезонного характера вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 5,315 | 1,0 | 2 367 854,27 | 0 | 1 231 512,25 | 0 | 0,52 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 19. Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 5,315 | 1,0 | 64 696 340,48 | 0 | 64 696 340,48 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
|  | Мероприятие 20. Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения, относящиеся к собственности Таврического муниципального района Омской области | Количество разработанной проектной – документации с целью последующего капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения (без нарастающего итога). | Шт. | 3 | 3 | 1,0 | 153 990,60 | 0 | 153 990,60 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
|  | Мероприятие 22.1.  Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям по объекту "Автомобильные дороги микрорайона комплексной застройки "Ленинский" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 1-я очередь" | Индикатор. Количество разработанной проектной – документации с целью последующего капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения (без нарастающего итога). | Шт. | 3 | 3 | 1,0 | 31 172,03 | 0 | 31 172,03 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 25.1. Выполнение инженерных изысканий и работ по подготовке проектной документации по объекту: "Реконструкция подъезда к территории ООО "Таврический овощевод" с. Харламово Таврического муниципального района Омской области" | Индикатор. Количество разработанной проектной – документации с целью последующего капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения (без нарастающего итога). | Шт. | 3 | 3 | 1,0 | 3 950 000,00 | 0 | 3 900 000,00 | 0 | 0,98 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 25.2.  Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | Индикатор. Количество разработанной проектной – документации с целью последующего капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения (без нарастающего итога). | Шт. | 3 | 3 | 1,0 | 65 509,46 | 0 | 65 509,46 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 25.3.  Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: " Реконструкция подъезда к территории ООО "Таврический овощевод" с. Харламово Таврического муниципального района Омской области" | Индикатор. Количество разработанной проектной – документации с целью последующего капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения (без нарастающего итога). | Шт. | 3 | 3 | 1,00 | 198 789,00 | 0 | 198 789,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 26. Выполнение работ по ремонту автодороги-подъезд к с. Карповка от а/д Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 5,315 | 1,0 | 1 500 000,00 | 0 | 1 252 500,00 | 0 | 0,835 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 27. Осуществление строительного контроля за ходом ремонтных работ | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 5,315 | 1,0 | 32 100,00 | 0 | 32 100,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 28. Осуществление авторского надзора по объекту "Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь" | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 5,315 | 1,0 | 117 173,76 | 0 | 117 173,76 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 29. Осуществление строительного контроля за ходом строительных работ по объекту "Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь" | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 5,315 | 1,0 | 1 338 879,52 | 0 | 559 432,82 | 0 | 0,42 | 1,0 | **х** |
|  | Мероприятие 30. Иные межбюджетные трансферты по объекту: "Автомобильная дорога по ул. Урицкого в с. Сосновское Таврического муниципального района" | Индикатор. Количество разработанной проектной – документации с целью последующего капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения (без нарастающего итога). | Шт. | 3 | 3 | 1,00 | 650 000,00 | 0 | 650 000,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,00** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,00** |
| **Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «**Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Обеспечение населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 7 231 217,08 | 0 | 7 209 940,81 | 0 | 0,99 | 1,00 | **Х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам (5)** | | | | | | | | | | | | **99,56** |

**2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых**

**результатов реализации муниципальной программы**

**«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения**

**в Таврическом муниципальном районе Омской области»**

**за 2023 год:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) [<7>](#Par278) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв.м. | 5,50 | 4,214 | 0,77 |
| 22 | Ожидаемый результат: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Таврического района | кв.м на 1 чел. | 26,4 | 27,0 | 1,00 |
| 33 | Ожидаемый результат: Получение паспорта готовности к отопительному периоду Администрацией Таврического муниципального района Омской области до 15 ноября каждого отопительного периода | ед. | 1 | 1 | 1,00 |
| 44 | Ожидаемый результат: Снижение социального риска | ед./1 тыс. населения | 0,004 | 0,004 | 1,00 |
| 55 | Ожидаемый результат: Количество перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам на территории Таврического муниципального района Омской области | тыс. человек | 126,3 | 21,603 | 0,17 |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** [**<8>**](#Par279) | | | | | **78,8** |
| **Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2,89 | 5,6 | 1,00 |
| 22 | Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию | тыс. кв.м. | 5,50 | 4,214 | 0,77 |
| 33 | Ожидаемый результат: Количество поселений Таврического муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения | Ед. | 11 | 11 | 1,0 |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **92,3** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля многоквартирных домов, отремонтированных по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР МКД) к общему количеству многоквартирных домов, включенных в программу ФКР МКД | % | 21,3 | 2,2 | 0,10 |
| 22 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом | % | 67,6 | 75,4 | 1 |
| 33 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения | % | 60,6 | 62,5 | 1 |
| 44 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением | % | 86,6 | 87,4 | 1 |
| 55 | Ожидаемый результат: Количество котельных, обеспеченных бесперебойными источниками электроснабжения | Ед. | 23 | 21 | 1 (две котельные (станция Жатва и Таврический дом-интернат) исключены из списка ведомственности Таврического муниципального района Сибирским управлением Ростехнадзора,  в связи с переходом населения на индивидуальное газовое отопление. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **82,0** |
| **Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие автомобильных дорог»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 55,5 | 50,08 | 1 |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **100** |
| **Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов | % | 0 | 0 | 1,00 |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **100** |
| **Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм** [**<9>**](#Par280) | | | | | **93,57** |
| **Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы** [**<10>**](#Par281) | | | | | (78,8\*0,6)+(93,57\*0,4)=  **84,708** |

--------------------------------

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

<3> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

<4> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 = графа 7 / графа 12. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 7.

<5> - эффективность реализации:

ВЦП/ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в зависимости от структуры ВЦП/ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ВЦП/ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<6> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<7> - степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = 2 - (графа 5 / графа 4). В случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) больше или равно запланированному значению ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы), то значение степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимается равным 1.

<8> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<9> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<10> - итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, умноженного на 0,6, и суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм, умноженного на 0,4.