|  | Приложение № 1 к Постановлению Администрации Таврического муниципального района от 03.06.2020 № 245 |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Таврическом муниципальном районе Омской области  на 2019-2024 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации утвержденного Постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 № 297 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области (Порядок) подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Таврическом муниципальном районе Омской области  на 2019-2024 годы» (далее Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2019 год и за весь период реализации Программы с 2019 по 2019 год.

Исполнительно-распорядительный орган Таврического муниципального района Омской области, являющейся ответственным исполнителем муниципальной программы - Администрация Таврического муниципального района Омской области (Администрация) в лице Комитета по делам градостроительства, архитектуры и жилищно – коммунального комплекса Администрации. Соисполнителями муниципальной программы являются Управление образования Администрации, ОГИБДД ОМВД России по Таврическому району, Главы городского и сельских поселений.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму, реализация которой направлена на обеспечение безопасности дорожного движения в Таврическом муниципальном районе Омской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году направлено 46 304,94 рублей, из них за счет собственных доходов – 46 304,94 рублей.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении  расчетов получены следующие результаты E2019 – 100,0;  R2019 – 100,0 (в порядке Е = 100 процентов, 90 <= R <= 100 процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года высокая.

Заместитель председателя комитета

по делам градостроительства, архитектуры

и жилищно – коммунального комплекса              _____________________              А.С. Ткач