|  | Приложение № 1 к Постановлению Администрации Таврического муниципального района от № |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области

на  2020-2026 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации утвержденного Постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 № 297 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области (Порядок) подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области  на 2020-2026 годы» (далее Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2023 год и за весь период реализации Программы с 2020 по 2023 год.

Программа была утверждена Постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области № 483 от 15.11.2019. Исполнительно-распорядительный орган Таврического муниципального района Омской области, являющейся ответственным исполнителем муниципальной программы - Администрация Таврического муниципального района Омской области (Администрация) в лице Комитета по делам градостроительства, архитектуры и жилищно – коммунального комплекса Администрации. Соисполнителями муниципальной программы являются Сектор жилищно – коммунального комплекса Администрации, Управление  имущественных отношений Администрации.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы (Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района», Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района», Подпрограмма 3. «Модернизация и развитие автомобильных дорог», Подпрограмма 4. «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта») реализация которых направлена на создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности  жилья, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек и повышение комплексной безопасности транспортной системы Таврического муниципального района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за период 2020-2023 годов направлено 390 437 484,6 руб., из них за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета -  128 488 463,59  руб., поступлений целевого характера из областного бюджета – 244 778 544,84 рубля, за счет поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области – 16 471 985,93 руб., за счет иных источников финансирования – 698 520,00 рублей, за счет переходящих остатков бюджетных  средств Таврического муниципального района Омской области – 0  рублей.

В том числе, на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году направлено 136 812 064,07 руб., из них за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета -  40 554 499,22  руб., поступлений целевого характера из областного бюджета – 91 047 497,12 руб., за счет поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области – 5 210 097,73 руб., за счет иных источников финансирования – 0,00 рублей, за счет переходящих остатков бюджетных  средств Таврического муниципального района Омской области – 0  рублей.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении  расчетов получены следующие результаты E2023 – 99,56 %;  R2023 – 84,708 % (в порядке 80 <= Е < 100 процентов, 70 <= R <= 100 процентов или Е = 100 процентов, 70 <= R < 90 процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года удовлетворительная.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении  расчетов получены следующие результаты                          E2020-2023 – 92,17%;  R2020-2023 – 91,45 (в порядке 80 <= Е < 100 процентов, 70 <= R <= 100 процентов или Е = 100 процентов, 70 <= R < 90 процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020-2023 года удовлетворительная.

Председатель комитета по делам

градостроительства, архитектуры

и жилищно – коммунального комплекса      __________       А.Б. Овдовиченко