ДОКЛАД

О подготовки к отопительному периоду 2024 - 2025 года жилищно – коммунального комплекса и прохождению осенне – зимнего периода 2024 - 2025 года Таврического муниципального района Омской области

Подготовка к отопительному периоду осуществляется в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. Вышеуказанными Правилами определен порядок подготовки и оценки готовности к отопительному сезону, согласно которому обязательным условием для получения паспорта готовности района является наличие акта готовности.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

В Таврическом муниципальном районе поставщиком тепловой энергии является МУП «ТОС». На балансе у предприятия находится 21 котельная, в том числе 15 газовых и 6 угольных, теплосети протяженностью 53 км.

Тепловая энергия поставляется в 75 индивидуальных и 283 многоквартирных дома, тепло получают 5321 житель района. Отапливаются 118 объектов бюджетной сферы и прочих потребителей.

В ходе подготовке к предстоящему отопительному периоду планируется заменить 3,2 км тепловых сетей.

На всех котельных будут проведены гидравлические испытания котлов и внутренних трубопроводов, ревизия и замена запорной арматуры, подготовка насосно - силового и электрооборудования (замена подшипников, сальников, замена пускателей и автоматов).

Будет проведена диагностика и экспертизы промбезопасности на оборудовании котельных, зданий и сооружений, на дымовые трубы, газовые горелки, газораспределительные установки.

Будут произведены профилактические испытания электрооборудования на всех котельных, составлены протоколы, испытаны защитные средства согласно требованиям. Обновлены все инструкции, Руководитель и штатные сотрудники пройдут обучения.

По центральной котельной будут выполнены работы по ремонту и обмуровке котлов. В настоящий момент выделена субсидия на приобретение материалов, для выполнения указанных работ в размере 1,6 млн. рублей.

Также в настоящий момент приобретён и доставлен на котельную с. Карповка дизель-генератор на 60кВт, что позволит обеспечит бесперебойную работу объекта теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией проведена работа по заключению договоров на энергоресурсы (газ, транспортировка газа, электроэнергия и вода).